## Slide 1: 7 Das Software-Projekt – Begriffe und Organisation
7.1 Begriffsbildung
7.2 Software-Projekte
7.3 Projekttypen
7.4 Formen der Teamorganisation
7.5 Die interne Organisation der Software-Hersteller

## Slide 2: 7.1 Begriffsbildung

## Slide 3: Entdeckung der Software-Prozesse - 1
Eine triviale Aufgabe (z.B. eine einfache Handreichung) ist i.A. schnell und leicht lösbar; sie wird nicht weiter zergliedert und beschrieben.
In der Frühzeit der Informatik wurde die Programmierung der Rechner als eine solche für Fachleute triviale Aufgabe betrachtet, Software = Programm.
Software-Entwicklung:
  Kopf → Papier (coding sheet) → Lochkarten
Fehler dabei wurden als unvermeidlich und beherrschbar beurteilt.

## Slide 4: Erste Ansätze zur Strukturierung
In den Sechzigerjahren begann man, die Arbeit stärker zu strukturieren, z. B. bei IBM mit HIPO
  HIPO = hierarchy plus input, process, output
Hierarchie eines Programms

## Slide 5: HIPO Beispiel
Input, Process, Output

## Slide 6: Entdeckung der Software-Prozesse - 2
Systematik und Dokumentation sollten dafür sorgen, dass mit akzeptablem Aufwand gute, fehlerarme Software entsteht.
Typische Sichtweise: Höhere Programmiersprachen (Fortran, Algol, Cobol, Pl/I) und einige elementare Programmierregeln („structured programming“) lösen alle Probleme.
Aber: Das funktioniert nur für einzelne Entwickler, nicht für Projekte mit mehreren beteiligten Personen.
Neben dem Programmieren im Kleinen (programming in the small) gewann das Programmieren im Großen (programming in the large) an Bedeutung und Beachtung. (DeRemer und Kron, 1974)
Für die erforderlichen Schritte wurden Vorgehens- oder Prozessmodelle formuliert und eingeführt.
In den Achtzigerjahren begann man schließlich, die Qualität der Prozesse systematisch zu beurteilen und zu verbessern.

## Slide 7: Prozess und Vorgehensmodell
Achtung, unklare Begriffe!
process — (1) A sequence of steps performed for a given purpose; for example, the software development process. (2) See also: task; job. (3) To perform operations on data.
software development process — The process by which user needs are translated into a software product. The process involves translating user needs into software requirements, transforming the software requirements into design, implementing the design in code, testing the code, and sometimes, installing and checking out the software for operational use. Note: These activities may overlap or be performed iteratively.
IEEE Std 610.12-1990

## Slide 8: Prozess und Projekt
Mögliche Interpretationen der Definition: Ein Prozess ist ...
  die konkrete (d. h. real ausgeführte) Folge von Schritten, die ein bestimmtes, konkretes Ergebnis haben. Wir sprechen hier von einem Projekt.
  eine abstrakte Folge von Schritten, die beliebig vielen Projekten zu Grunde liegt, ihnen als Muster, also Modell, dienen kann.
  Projekt und Prozess stehen also im gleichen Verhältnis wie
  Gegenstand und Modell
  Aufführung und Theaterstück
  Programmausführung und Programm
  Objekt und Klasse
Das bedeutet: Ein Projekt ist einmalig, ein Prozess ist ein Schema.

## Slide 9: Vorgehensmodell / Prozessmodell
Jedem Projekt liegt unvermeidlich ein Prozess zu Grunde, also eine Vorstellung, wie ein Projekt ablaufen soll und kann.
Oft ist dieser Prozess weder bewusst gewählt noch niedergeschrieben oder sonstwie explizit formuliert. Das Projekt wird so durchgeführt, wie Projekte immer durchgeführt werden.
Wenn ausdrücklich vorgegeben ist, wie Projekte ablaufen sollen, dann haben wir ein Vorgehens- oder Prozessmodell vor uns.
Differenzierung Vorgehensmodell / Prozessmodell:
„Prozess“ schließt mehr Aspekte ein als das „Vorgehen“.
  Entsprechend gehören zum Prozessmodell neben einem Vorgehensmodell (das seinen Kern bildet) auch die Organisationsstrukturen, die Vorgaben für Projektmanagement und Qualitätssicherung, die Dokumentation und die Konfigurationsverwaltung.

## Slide 10: 7.2 Software-Projekte

## Slide 11: Software-Projekt
Allgemein: Ein Software-Projekt ist ein Projekt.
  Das heißt: Es gelten alle Regeln, die für andere Projekte gelten.
In allen Fällen kommt es darauf an, die Zusammenarbeit der Menschen so zu organisieren und die Bedingungen so zu beeinflussen, dass die Ziele des Projekts sicher erreicht werden können.
(Besonderheiten der Software-Projekte durch die speziellen Eigenschaften der Software, vor allem die Unsichtbarkeit)
project — A temporary activity that is characterized by having a start date, specific objectives and constraints, established responsibilities, a budget and schedule, and a completion date. If the objective of the project is to develop a software system, then it is sometimes called a software development or software engineering project.
Thayer (1997)

## Slide 12: Eigenschaften von Software-Projekten - 1
Diese Definition wertet und ist zu eng. In der Realität hat kaum ein Projekt stabile Ziele und Randbedingungen.
Was lässt sich über (Software-)Projekte wirklich Allgemeingültiges aussagen? Wir stellen im Einzelnen fest:
  Die Laufzeit jedes Projekts ist begrenzt.
  Jedes Projekt hat einen „Erzeuger“ (= eine Person oder Institution, die es initiiert hat, typisch das höhere Management). Der Projekteigentümer ist der Erzeuger oder vertritt dessen Interessen. Ihm ist der Projektleiter verantwortlich.
  Jedes Projekt hat einen Zweck, ein Bündel von Zielen. Das wichtigste Ziel ist meist, eine Software herzustellen oder zu verändern; sie ist also das Resultat des Projekts, das Produkt. Andere wichtige Ziele sind: Erweiterung des Know-hows, Bereitstellung von Bausteinen für spätere Projekte, Auslastung der Mitarbeiter.

## Slide 13: Eigenschaften von Software-Projekten - 2
  Werden die Ziele in hohem Maße erreicht, so ist das Projekt erfolgreich.
  Das Produkt hat einen Abnehmer oder wird (hoffentlich) einen haben. Dieser Abnehmer ist der Kunde. Die späteren Anwender gehören zum Kunden.
  Das Projekt verbindet Menschen, Resultate (Zwischen- und Endprodukte) und Hilfsmittel (Ressourcen).
  Die Organisation bestimmt deren Rollen und Beziehungen und die Schnittstellen des Projekts nach außen.
Wir verwenden hier die Begriffe Klient und Hersteller.
Hersteller = Oberbegriff für alle Organisationen, die irgendetwas, insbesondere Software, produzieren. Auch Dienstleistungen sind eingeschlossen. Damit können auch Behörden, Universitäten und Einzelpersonen unter den Begriff des Herstellers fallen.

## Slide 14: 7.3 Projekttypen

## Slide 15: Projekttypen - 1
Klassifikation nach Art der Auftragsbeziehung und der Abrechnung.
Entwicklungsprojekt
  Ein Software-Produkt wird entwickelt, damit es später auf dem Markt angeboten werden kann.
  Auftraggeber = Marketingabteilung; Finanzierung aus dem Entwicklungsbudget Projekte.
Auftragsprojekt
  Der Software- Hersteller entwickelt die Software nach den Wünschen eines externen Auftraggebers.
  Klare Rollenverteilung, expliziter Vertrag, Lieferungen sind mit Zahlungen verknüpft. Oft gibt der Kunde Merkmale des Projekts vor, z. B. die einzusetzenden Programmiersprachen.

## Slide 16: Projekttypen - 2
EDV-Projekt
  Im Hause wird Software für den eigenen Bedarf entwickelt.
  Hersteller und Auftraggeber sind in derselben Organisation, Bezahlung erfolgt mit „Papiergeld“. Konflikte werden durch den gemeinsamen Vorgesetzten gelöst (oder nicht gelöst).
Systemprojekt
  Kunde bestellt ein komplexes System, z.B. eine Industrieanlage. Das System enthält mehr oder minder viel Software (d. h. die Software ist Teil des Systems). Die Software-Leute erbringen ihre Leistung also zusammen mit den übrigen Ingenieuren des Herstellers.
  Unterschiedlich starke Einflussnahme des Kunden auf die Software!
Ähnlich: Entwicklung eines Produkts aus Hard- und Software.

## Slide 17: Zusammenfassung der Projekttypen
In kleinen Firmen wird meist vorhandene Software bearbeitet. Das ist dem EDV-Projekt ähnlich, aber mit anderem Anwendungsgebiet.
Projektart | Ergebnis | Auftraggeber |  |  | 
 |  | internes Marketing | externer Kunde | internes Manage-ment | Verkauf / ext. Kunde
Entwicklungs- projekt | Produkte, Systeme für den Markt | x | (x) | (x) | 
Auftrags- projekt | Kundenspezifisches Software-System |  | x |  | 
EDV-Projekt | Datenverwaltung, Informationssysteme |  | (x) | x | 
Systemprojekt | Industrieanlagen, technische Systeme |  |  | (x) | x

## Slide 18: Vergleich der Projekttypen
Einfachste Situation: Auftragsprojekt (klare Verteilung der Interessen und Kompetenzen).
Große Software-Hersteller (z. B. Microsoft): Entwicklungsprojekte
Kleinere Hersteller: Auftragsprojekte, aus denen evtl. Entwicklungsprojekte hervorgehen.
Banken und Versicherungen: EDV-Projekte
  Trend: EDV-Abteilung wird eigenes „Profit Center“, oder die Software wird ganz ausgegliedert („Outsourcing“).
Systemhersteller: Systemprojekte
  Dabei höchste Qualitätsanforderung, weil bei einem „Embedded System“ (z. B. Fahrzeugstabilisierung) die Toleranz gegenüber Ausfall und Fehlfunktion wesentlich geringer ist als bei Software für SOHO- (Small Office / Home Office) oder Privatkunden.

## Slide 19: 7.4 Formen der Teamorganisation

## Slide 20: Organisationsformen
Software-Entwicklung ist ein arbeitsteiliger Prozess.
Aufgabe des Projektmanagements ist es, die am Projekt beteiligten Personen – das Projektteam – zu organisieren.
Je nach Größe des Projekts kann das Projektteam in mehrere Teams zerfallen. Ein Team sollte einen definierten Bereich bearbeiteten und aus höchstens fünf bis sieben Personen bestehen.
Im Folgenden werden einige typische Organisationsformen für Teams vorgestellt. Diese Übersicht ist natürlich holzschnittartig vereinfacht, in der Praxis gibt es alle möglichen Mischformen.

## Slide 21: „Ein-Personen-Team“ („Einzelkämpfer“)
Überall, wo sehr begrenzte Aufgaben zu bearbeiten oder einfach nicht mehr Leute verfügbar sind, werden „Einzelkämpfer“ eingesetzt.
  Merkmale: Eine Person, arbeitet sehr selbständig an einer Aufgabe.
  Vorteil: Fast kein Kommunikationsaufwand.
  Nachteile: Keine Gesprächspartner, kein Dokumentationsdruck, Risiko des Ausfalls.
  Typisch für: kleine Projekte, Aufgabenpakete, die sich nicht weiter sinnvoll über mehrere Personen verteilen lassen, unregelmäßige Wartungsaufgaben, Wartung und Weiterentwicklung von Produkten.
  Empfehlung: Einzelkämpfer einbinden, vernetzen.

## Slide 22: Gruppen aus zwei Personen
  Merkmale: Entstehung der Gruppe
    durch den freien Beschluss der Beteiligten zur Zusammenarbeit. Keine Führungsrolle! („Doppel“) oder
    durch die Weisung an einen Helfer („Sherpa“), einen Spezialisten zu unterstützen. („Tandem“)
  Vorteile: Gespräch möglich, implizite QS, keine Katastrophe durch Ausfall einer Person. Sinn des Tandems kann es auch sein, das Wissen des Spezialisten auf zwei Köpfe zu verteilen. Folge: Sherpa = Schüler
  Nachteile: Schwierig, wenn sich die beiden nicht gut verstehen
  Typisch für: Pair Programming; Einarbeitung.

## Slide 23: Anarchisches Team
  Merkmale: Die Entwickler arbeiten im Wesentlichen autonom, nach eigenen Vorgaben und Maßstäben. Hierarchische Beziehungen fehlen oder werden faktisch ignoriert, weil der Wille, die Zeit und/oder die Fähigkeit zur Führung fehlen.
  Vorteile: Entwickler sind selbstbestimmt, keine Hierarchie-Probleme, kaum bürokratische Hemmnisse.
  Nachteile: Standards, Normen lassen sich nicht durchsetzen. Die Entstehung der erforderlichen Resultate ist Glückssache (d. h. gewisse Dokumente entstehen in aller Regel nicht). Die Organisation insgesamt ist nicht lernfähig, Planung, Einführung neuer Methoden und Werkzeuge sind von der Laune der Mitarbeiter abhängig.
  Typisch für: Organisationen mit schwacher Führungsstruktur, d. h. Kleingruppen; Einzelkämpfer können in der Regel als anarchisch eingestuft werden; das gilt auch für Studenten; Behörden, Forschungseinrichtungen, auch Firmen.

## Slide 24: Demokratisches Team
  Merkmale: Die Beteiligten sind grundsätzlich gleichberechtigt. Sie erzielen durch ausreichende Kommunikation einen Konsens über die Ziele und Wege, und sie verhalten sich diszipliniert.
  Vorteile: Die Fähigkeiten der Beteiligten werden optimal genutzt, Probleme werden frühzeitig erkannt und gemeinsam bekämpft.
  Nachteile: Hoher Kommunikationsaufwand. Unter Umständen Paralyse (Dissens, Fraktionsbildung)
  Typisch für: Forschungsgruppen (unter günstigen Umständen), auch kleine Software-Unternehmen.

## Slide 25: Hierarchisches Team
  Merkmale: Die Gruppe steht unter der Leitung einer Person, die für die Personalführung, je nach Projektform auch für das Projekt verantwortlich ist. Varianten: Gruppenleiter übernimmt Stabs- oder Linienfunktion.
  Vorteile: Einfache Kommunikationsstruktur, klare Zuständigkeiten, auf Mitarbeiterebene gute Ersetzbarkeit.
  Nachteile: Lange Kommunikationswege (d. h. oft schlechte Information), der Gruppenleiter stellt ein hohes Risiko dar; Gruppenmitglieder sind kaum zur Kooperation motiviert.
  Typisch für: Unternehmen und Behörden — die traditionelle Organisationsform.

## Slide 26: Chief-Programmer-Team
  Merkmale: Spezielle Variante des hierarchischen Teams. Die wesentlichen Unterschiede sind die Differenzierung der Rollen in der Gruppe und die Entwickler-Funktion des Chief-Programmers.
  Die Gruppe besteht aus dem Chief-Programmer und seinem Stellvertreter, einem Bibliothekar, der alle Verwaltungsfunktionen übernimmt, sowie aus einigen Programmierern.
  Zusätzlich kann es weitere Spezialisten geben, z.B. einen Projekt-Verwalter, “Werkzeugmacher”, Dokumentierer, Sprach- oder System-Experten, Tester.

## Slide 27: Chief-Programmer-Team -2
  Vorteile: Die Gruppe kann — wie ein Operationsteam, das Vorbild dieser Struktur war — außerordentlich effizient arbeiten.
  Nachteile: Hohe Ansprüche an die Disziplin, vermutlich auch die Gefahr, dass der Chief-Programmer „abhebt“, sich überschätzt.
  Typisch für: ??? (mit Einschränkungen: Open-Source-Projekte) Diese Struktur wurde bei IBM in USA erfunden, es ist unklar, ob sie anderswo auch eingesetzt wurde und mit welchem Erfolg.

## Slide 28: 7.5 Die interne Organisation der Software-Hersteller

## Slide 29: Organisationsformen
Ein Hersteller hat eine Organisationsstruktur, die die Aufgabenverteilung und die Beziehungen der Mitarbeiter untereinander vorgibt.
Diese Struktur bezeichnet man als Primärorganisation.
Sie legt alle statischen Beziehungen der Mitarbeiter fest. Dazu gehört die Linienorganisation, also die Hierarchie.
Zusätzlich kann es eine Sekundärorganisation geben, insbesondere die Zusammenfassung von Mitarbeitern in einem Projekt.
Je nach Gewicht und Art der Primär- und Sekundärorganisation unterscheidet man verschiedene Organisationsformen.

## Slide 30: Die funktionale Organisation
Hersteller hat immer wieder ähnliche Aufgaben.
Gruppen oder Abteilungen mit Spezialisten für die Teilaufgaben. Das Produkt entsteht durch das Zusammenwirken der Abteilungen.
Die Linienorganisation reicht aus, eine Sekundärorganisation ist nicht erforderlich.
Die Strukturen sind projektunabhängig; es gibt kein Projekt! Jede Person hat eine definierte (feste) Rolle. Die Zwischenresultate fließen von Abteilung zu Abteilung.
  Vorbilder außerhalb der Softwaretechnik: Fabrik mit Serienfertigung, Behörde
  Vorteile: stabile Zuordnung der Mitarbeiter, keine Konflikte um Prioritäten
  Nachteile: Alles, was am Projektbegriff hängt, fehlt: Identifikation mit einem Projekt, Reaktion auf Probleme, Motivation durch Ziel.

## Slide 31: Projektorganisation
Hersteller muss eine spezielle Aufgabe unter vorgegebenen Bedingungen lösen.
  Die Aufgabe wird einem Projektteam übertragen
Das Projektteam bildet eine temporäre Struktur (Sekundärorganisation) in der (schwachen) Primärorganisation. Im Extremfall kann die Primärorganisation ganz fehlen (wenn Mitarbeiter von Fall zu Fall nur für ein einziges Projekt eingestellt werden).
Das Projekt bestimmt die Struktur, d. h. die Organisation wird nach den Erfordernissen des Projekts gebildet. Mit dem Abschluss des Projekts wird die Struktur aufgelöst.
  Vorbild: Die Task-Force, die Spezialeinheit
  Vorteile: Ein Projekt kann auf die Umgebung (Änderungen der Aufgabe, der Umgebungsbedingungen) sehr rasch reagieren; der Projektleiter hat alle Kompetenzen, um das Projekt zu führen.

## Slide 32: Projektorganisation - 2
Das Team ist auf das Projekt zugeschnitten, seine Mitglieder identifizieren sich mit dem Projekt. Erfolg oder Misserfolg sind leicht zuzuordnen, die Mitarbeiter sind hoch motiviert, Schwierigkeiten zu vermeiden oder zu überwinden.
Das Manhattan-Projekt zeigt die Stärken der Projektorganisation: Nur die totale Ausrichtung aller verfügbaren Experten auf das Projektziel machte es möglich, in drei Kriegsjahren (ab 1942) die Atombombe zu entwickeln. Für Projekte mit großen Risiken ist diese Form die einzig mögliche!
  Nachteile: Start und Ende des Projekts sind schwierig. Dilemma des Projektleiters: Zu Beginn zu viele Leute oder später zu wenige. Spezialisten sind nicht sinnvoll dauernd einzusetzen. Zwischen Projekten kommt es zu Kämpfen um Köpfe.
Achtung, Begriffsverwirrung!
  Die Projektorganisation ist eine Projekt-Organisation!

## Slide 33: Matrixorganisation
In großen Firmen will man weder die Trägheit der funktionalen Organisation noch das Durcheinander der Projektorganisation.
Jeder Mitarbeiter steht mit einem Bein in der Linienorganisation, mit dem anderen in (mindestens) einem Projekt.
Die Primär- (Linienstruktur) und die Sekundärorganisation (Projekte) bilden also eine Matrix. Daher spricht man von einer Matrix-Organisation.
Jeder Mitarbeiter ist für jede Beteiligung an einem Projekt durch einen Punkt repräsentiert.
  Vorteile: große Flexibilität, Zugriff auf Spezialisten leicht organisierbar, auch für sehr kleine Projekte anwendbar; jeder Mitarbeiter hat eine stabile Heimat im Unternehmen.
  Nachteile: Da jeder Mitarbeiter (mindestens) zwei Vorgesetzte hat, entstehen Zielkonflikte.

## Slide 34: Beispiel Matrixorganisation
Mitarbeiter M arbeitet in zwei Projekten.
  Typisch für: Größere Unternehmen und Großunternehmen; auch für Projekte, die „nebenherlaufen“, z. B. Machbarkeitsuntersuchungen, langfristige Konzeptionen.