## Slide 1: 9 Vorgehensmodelle
9.1 Code and Fix und der Software Life Cycle
9.2 Schwierigkeiten mit dem Wasserfallmodell
9.3 Die Klassifikation der Programme nach Lehman
9.4 Prototyping
9.5 Nichtlineare Vorgehensmodelle
9.6 Das Spiralmodell

## Slide 2: 9.1 Code and Fix und der Software Life Cycle

## Slide 3: Code and Fix
Wer ohne Vorüberlegung, insbesondere ohne Spezifikation und ohne soliden Entwurf Programmcode eintippt, dann ausprobiert und korrigiert, bis das Programm ein Verhalten zeigt, das ihm richtig erscheint, wendet – meist unbewusst – das Vorgehensmodell Code and Fix an.
There is always an easy solution to every human problem
– neat, plausible and wrong.
H.L. Mencken (1880 – 1956)
Code and Fix bezeichnet ein Vorgehen, bei dem Codierung oder Korrektur im Wechsel mit Ad-hoc-Tests die einzigen bewusst ausgeführten Tätigkeiten der Software-Entwicklung sind.
Ludewig, Lichter (2010)

## Slide 4: Vor- und Nachteile
Code and Fix hat drei wichtige Vorteile:
  Entspricht unserem Drang, schnell das Problem zu lösen.
  Führt rasch zu einem lauffähigen Programm.
  Nur einfache Tätigkeiten! (Codieren, Probieren, Korrigieren).
Diesen (scheinbaren) Vorteilen stehen große Nachteile gegenüber:
  Projekt nicht planbar, weil keine Vorstellung vom Zielsystem.
  Arbeiten können nicht verteilt werden.
  Anforderungen werden nicht erhoben, also auch nicht erfüllt.
  Allen Prüfungen fehlen die Soll-Vorgaben.
  Programme sind schlecht strukturiert.
  Korrekturaufwand ist unangemessen hoch, da Mängel erst im Betrieb entdeckt werden.
  Konzepte und Entscheidungen nicht dokumentiert.

## Slide 5: Code and Fix in der Praxis
Code and Fix sabotiert die Qualität und ist insgesamt zu teuer.
Darum sind seit den Sechzigerjahren bessere Vorgehensmodelle entstanden, beginnend mit dem Wasserfallmodell.
Wo Entwicklern und Managern die SE-Kompetenz fehlt, wird Code & Fix trotzdem angewendet.
Bei Managern weit verbreitete Vorstellung: Software = Code verbunden mit wirren Vorstellungen wie
  QS ist teurer Luxus!
  Schwierigkeiten sind immer Probleme der Entwickler!
  Mit Werkzeugen kann man alle Probleme lösen!
  Notfalls machen das die Inder, besser und billiger!

## Slide 6: Fazit
Software-Entwicklung ist eine komplexe und schwierige Aufgabe, für die eine tiefe Kenntnis von Konzepten, Methoden, Sprachen und Vorgehensweisen notwendig ist.
  Dazu bedarf es hoch qualifizierter Entwickler.
Werkzeuge sind wichtig und notwendig, sie müssen jedoch auf die verwendeten Vorgehensweisen, Methoden und Sprachen abgestimmt sein.
Überall auf der Welt gibt es begabte Programmierer, die Programmierung ist aber nur ein kleiner Teil der Software-Entwicklung.
  Die umfassende Analyse der Bedürfnisse eines mittelständischen Unternehmens auf der Schwäbischen Alb kann nicht in den Mittleren Osten verlagert werden.

## Slide 7: Der Software-Lebenslauf
Jede Produktentwicklung erfolgt in bestimmten Schritten, die kaum von der Art des Produkts abhängen.
Für diesen Ablauf ist im Englischen die Bezeichnung „Life Cycle“ üblich.
  Der Ausdruck „Life Cycle“ ist wenig hilfreich.
  Weder „lebt“ Software, noch verspricht sie die Wiedergeburt (oder droht sie an).
Da wir für die Geschichte eines Gegenstands von seiner Herstellung bis zu seiner Zerstörung („Verschrottung“) keine bessere Metapher als „Leben“ wissen, sprechen wir vom Software-Lebenslauf.

## Slide 8: Schritte der Software-Entwicklung
Das folgende Schema ist nur in der Terminologie Software-spezifisch, grundsätzlich läuft jede Entwicklung so:

## Slide 9: Definitionen - 1
cycle — (1) A period of time during which a set of events is completed. See also: ...
software life cycle — The period of time that begins when a software product is conceived and ends when the software is no longer available for use. The software life cycle typically includes a concept phase, requirements phase, design phase, implementation phase, test phase, installation and checkout phase, operation and maintenance phase, and, sometimes, retirement phase.
Note: These phases may overlap or be performed iteratively.
IEEE Std 610.12-1990

## Slide 10: Definitionen - 2
software development cycle — The period of time that begins with the decision to develop a software product and ends when the software is delivered. This cycle typically includes a requirements phase, design phase, implementation phase, test phase, and sometimes, installation and checkout phase.
Notes: (1) The phases listed above may overlap or be performed iteratively, depending upon the software development approach used. (2) This term is sometimes used to mean a longer period of time, either the period that ends when the software is no longer being enhanced by the developer, or the entire software life cycle.
system life cycle — The period of time that begins when a system is conceived and ends when the system is no longer available for use.
IEEE Std 610.12-1990

## Slide 11: Wasserfallmodell
Royce hat den Life Cycle 1970 in einer bestimmten Form populär gemacht (Rosove, 1967; Royce, 1970) :

## Slide 12: Definition und Interpretation
Leider vermischt diese Definition Aktivitäten und Phasen!
Das Wasserfallmodell kann als Darstellung der Tätigkeiten bei der Software-Entwicklung interpretiert werden.
Die sogenannten Zyklen machen (als Wirbel) das Bild des Wasserfalls komplett. Sie sind erforderlich, weil im Laufe der Entwicklung Änderungen und Korrekturen notwendig werden.
Jede Aktivität produziert Ergebnisse, die immer Dokumente sind. Deshalb kann es auch als Dokumentenmodell bezeichnet werden.
waterfall model — A model of the software development process in which the constituent activities, typically a concept phase, requirements phase, design phase, implementation phase, test phase, and installation and checkout phase, are performed in that order, possibly with overlap but with little or no iteration.
IEEE Std 610.12-1990

## Slide 13: Wasserfall- oder Dokumentenmodell
Wasserfall- oder Dokumentenmodell — Die Software-Entwicklung wird als Folge von Aktivitäten betrachtet, die durch Teilergebnisse (Dokumente) gekoppelt sind. Diese Aktivitäten können auch gleichzeitig oder iterativ ausgeführt werden. Davon abgesehen ist die Reihenfolge der Aktivitäten fest definiert, nämlich (sinngemäß) Analysieren, Spezifizieren, Entwerfen, Codieren, Testen, Installieren und Warten.
Ludewig, Lichter (2010)

## Slide 14: Gliederung der Aktivitäten
Die Aktivitäten können weiter in Teilaktivitäten untergliedert werden.
Ein aktivitätsorientiertes Vorgehensmodell gibt für jede Aktivität an,
  was das Ziel der Aktivität ist,
  welche Resultate dabei erarbeitet werden sollen und
  wer (im Sinne einer Rolle) die Aktivität ausführen soll.
Aktivität | Systemtest
Ziele | Systematische Prüfung des Systems auf der Basis der Testspezifikation
Teilaktivitäten | 1. Herstellen der Testumgebung. 2. Installation des Prüflings in der Testumgebung gemäß Installations-beschreibung. 3. Durchführung der Tests gemäß Testspezifikation. 4. Notieren aller entdeckten Fehler mit Hilfe des Problemmeldungs-formulars. 5. Prüfen, ob durchgeführte Korrekturen erfolgreich waren. 6. Schreiben des Testberichts.
Ergebnisse | 1. Beta-Release des Systems 2. Testbericht 3. Liste der entdeckten Fehler
Beteiligte | Test-Ingenieur

## Slide 15: 9.2 Schwierigkeiten mit dem Wasserfallmodell

## Slide 16: Interpretation des Wasserfallmodells
Die Interpretation des Wasserfallmodells ist scheinbar einfach; tatsächlich birgt das Modell einige Fallen und Probleme.
Was steckt an expliziten Aussagen und an impliziten Botschaften in dieser Darstellung?
  Rechtecke = Aktivitäten
  Pfeile = Übergänge zwischen Aktivitäten
    blau: erwünschte Übergänge
    rot: unvermeidliche Rücksprünge
  Start oben links, Ende unten rechts
  Es gibt keinen Weg vom Betrieb zurück in die Entwicklung.

## Slide 17: Kritik am Wasserfallmodell
Gegen Ende der Siebzigerjahre wurde das Wasserfallmodell als das korrekte, weil rational begründete Modell nicht nur für das Vorgehen, sondern auch für das Projektmanagement betrachtet.
Die Zyklen wurden damit praktisch per Beschluss für überflüssig erklärt.
Damit entsteht das Einbahnstraßenmodell!
Strenges Wasserfall- oder Einbahnstraßenmodell — Jeder Aktivität im aktivitätsorientierten Wasserfallmodell ist eine spezielle Phase zugeordnet.
Ludewig, Lichter (2010)

## Slide 18: Einbahnstraßenmodell
links Dokumente, rechts Phasen

## Slide 19: Vom Einbahnstraßen – zum Phasenmodell
Als Modell für das Projektmanagement aber ist das Wasserfallmodell ungeeignet, denn die Zyklen verhindern, dass der Projektleiter den Fortschritt des Projekts objektiv beurteilen kann.
Darum sind weiter gehende Gliederungen der Arbeit sinnvoll.
Der Begriff des Meilensteins spielt dabei eine wesentliche Rolle. Er führt uns zum Konzept des Phasenmodells.
Vorschau Phasenmodell:
  Kombiniert man das Wasserfallmodell mit dem Konzept der Phasen und Meilensteine, so entsteht das Phasenmodell.
  Die Phasen sind überlappungsfrei durch Meilensteine getrennt.

## Slide 20: 9.3 Die Klassifikation der Programme nach Lehman

## Slide 21: S-, P-, E-Programme
M.M. Lehman (1980) klassifiziert Software in drei Gruppen.
Klasse | Merkmal | Beispiel
S-Programs | exakt spezifizierbar | Die meisten Lehrbuchaufgaben, MathLib (sin, ...), Sortieralgorithmen
P-Programs | Problemlösung für die reale Welt (erfordert Modell) | Schachprogramm, Wettervorhersage, Ampelsteuerung (?)
E-Programs | eingebettet in größere Systeme, es gibt Wechselwirkungen | Interaktive Programme und fast alle anderen! Extrem: Börsenprogramm

## Slide 22: Wechselwirkungen - 1

## Slide 23: Wechselwirkungen - 2
Bei einem S-Programm basiert die Realisierung einzig auf dem Modell, der stabilen Spezifikation (Bez.1).
Bei P-Programmen gelten zusätzlich 2 und 3; die reale Welt.
  Z.B. schafft die Erfahrung der Zeit Bedürfnisse und führt zu einem Modell (Charakterisierung der Zeit durch Stunden und Tage).
  Entsprechend diesem Modell kann eine Uhr, z.B. eine Sonnenuhr, oder ein Kalender realisiert werden.
E-Programme sind durch Beziehung 4 gekennzeichnet. So entsteht ein Zyklus: Die Welt wird durch die Innovation verändert, sodass die ursprünglichen Anforderungen obsolet werden.

## Slide 24: S-Programme
Lösen Probleme, die aus Problemen der realen Welt durch Abstraktion entstanden sind.
  z.B. Zahlen sortieren, Berechnung der Oberfläche eines Toroids
Wir führen reale Probleme (etwa die Erstellung einer Telefonliste für eine Firma, die Gewichtsberechnung für einen neuen Fahrradschlauch) auf Problem-Archetypen zurück (sortiere eine Menge, berechne den Kreisumfang usw.).
  Diese Abstraktionen sind uns so geläufig, dass wir nicht mehr darüber nachdenken.
S-Programme sind also vorgefertigte kleine Bausteine zur Problemlösung.
S-Programme lassen sich formal spezifizieren. Sie sind exakt gefasst, und wegen ihrer Stabilität lohnt sich der Aufwand.

## Slide 25: P-Programme
P-Programme sind nicht leicht zu finden!
  Wer eins entdeckt hat, stellt meist fest, dass es in Wahrheit ein E-Programm ist.
Nur in der Astronomie gibt es ganz sicher P-Programme.
  Wenn wir eine Theorie (also ein Modell) für die Entstehung schwarzer Löcher entwickeln und dazu ein Messprogramm realisieren, hat es keine Rückwirkungen auf den beobachteten Gegenstand.
Auch in der Technik gibt es viele P-Programme.
  In Apparaten und Maschinen, die über Jahrzehnte unverändert bleiben, läuft Software, die die Stabilität des Systems „erbt“.
  Die Evolution findet dann typisch durch die Entwicklung von Nachfolgemodellen statt.

## Slide 26: E-Programme
Die allermeisten Programme sind darauf abgestimmt, wie sich Menschen (oder allgemeiner Systeme) verhalten.
  Durch die Programme ändert sich das Verhalten, und die ursprünglich zutreffenden Anforderungen gelten nicht mehr.
Als man begann, Börsenmakler durch Software nachzubilden, also auf den sogenannten Computerhandel umzustellen, gab es noch keinen Computerhandel, die Wertpapiere wurden von Menschen gehandelt. Die ersten Programme waren auf diese Situation abgestimmt. Aber ihr Erfolg führte dazu, dass immer weniger Händler aus Fleisch und Blut beteiligt waren. Die Software konnte wesentlich schneller reagieren; sie war aber nicht auf eine Börse eingestellt, in der die Händler extrem schnell reagieren. Am »Schwarzen Montag« (29. Oktober 1987) gab es an der Wallstreet erhebliche Kursverluste, die sich durch die Fehlreaktionen der Programme verstärkten und zu einem echten Börsencrash führten.

## Slide 27: Fazit
E-Programme erfordern Flexibilität!
Durch Prototyping und ähnliche Ansätze (Agile Entwicklung) kann der Evolutionszyklus forciert werden.
Wir müssen aber die Hoffnung begraben, dass wir ein komplexes System irgendwann endgültig spezifiziert haben werden.

## Slide 28: 9.4 Prototyping

## Slide 29: Nichtlineare Vorgehensmodelle
In der strengen Interpretation, als Einbahnstraßenmodell, ist das Wasserfallmodell nicht durchzuhalten.
In seiner großzügigen Deutung, d.h. bei freier Anwendung der Zyklen, hat es keine Aussagekraft für Planung und Projektgestaltung.
Es liegt darum nahe, die Zyklen zuzulassen, aber auf spezielle Sequenzen einzuschränken.
Nichtlineare Vorgehensmodelle
  Vorgehensmodelle, die spezielle Zyklen vorsehen
Die Idee, früh im Projekt ein Resultat zu erreichen, das es gestattet, die Anforderungen und Lösungsideen kritisch zu bewerten und zu verbessern, ist fast ebenso alt wie das Life-Cycle-Konzept.

## Slide 30: Erster Ansatz
Attempt to do the job twice – the first result provides an early simulation of the final product (aus Royce, 1970)

## Slide 31: Der Begriff des Prototyps
Maschinenbau
  Bevor ein neues Produkt in Großserie gefertigt wird, baut man einen Prototyp, also ein einzelnes Exemplar, das in den kritischen Merkmalen dem geplanten Massenprodukt entspricht.
Vorteile
  Würde man gleich nach der Konstruktion die sehr teure Fertigungsanlage aufbauen, so müsste diese nach Erprobung der ersten Produkte und der folgenden Verbesserung des Entwurfs mit hohem Aufwand verändert, im schlimmsten Fall verschrottet werden.
Software Engineering
  Hier haben wir völlig andere Verhältnisse.
  Keine Fertigung; der Prototyp ist (praktisch) das Produkt!

## Slide 32: Prototyping
Darum haben wir im SE keine Prototypen, sondern Mock-ups, Attrappen (von französisch attrape = Falle).
Software-Prototypen
  Realisieren meist nur sehr rudimentäre Funktionalität.
  Oft zeigen sie die Oberfläche des (vermuteten) Zielsystems.
Wir bezeichnen also mit „Prototyping“ eine Vorgehensweise der Software-Entwicklung, bei der Attrappen („Prototypen“) entworfen, konstruiert, bewertet und revidiert werden.
Zweck des Software-Prototypings
  Klären der Anforderungen, um eine lange und teure Entwicklung zu vermeiden, die am Ende ein Produkt liefert, das der Kunde so nicht haben will.

## Slide 33: Definitionen
prototype — A preliminary type, form, or instance of a system that serves as a model for later stages or for the final, complete version of the system.
prototyping — A hardware and software development technique in which a preliminary version of part or all of the hardware or software is developed to permit user feedback, determine feasibility, or investigate timing or other issues in support of the development process.
rapid prototyping — A type of prototyping in which emphasis is placed on developing prototypes early in the development process to permit early feedback and analysis in support of the development process.
IEEE Std 610.12 (1990)

## Slide 34: Idee und Folgerungen
Idee des Prototypings
  Es ist einfacher, einen Gegenstand relativ zu einem ähnlichen Gegenstand zu beschreiben, als seine (geforderten) Merkmale abstrakt anzugeben. Das gilt besonders für die Bedienoberfläche.
  Erfahrungen bei der Realisierung des Prototyps geben Hinweise, ob ein bestimmter Lösungsansatz geeignet ist.
Daraus folgt
  Ein Prototyp ist lauffähig. Eine reine Bildschirmmaske, die mit einem Grafikeditor erstellt wurde, ist kein Prototyp.
  Prototyp realisiert (explizit) ausgewählte Aspekte des Zielsystems.
  Ein Prototyp wird von Klienten geprüft und detailliert bewertet. Wenn nötig, wird er modifiziert, bis die Klienten im Wesentlichen einverstanden sind. Dann wird er Bestandteil der Anforderungsspezifikation.

## Slide 35: Prototypentwicklung
Prototypen werden eingesetzt, wenn wichtige Anforderungen fehlen oder nur vage und unvollständig formuliert werden können.
Folgende Fragen müssen im Vorfeld beantwortet werden:
  Welchen Zweck hat der Prototyp, wie lauten die offenen Fragen?
  Welche Personengruppen sind an der Entwicklung und insbesondere an der Bewertung des Prototyps beteiligt?
  Wie lange darf die Prototypentwicklung dauern, welche Kosten dürfen entstehen?

## Slide 36: Vorgehensweise beim Prototyping
Der Prototyp ist zuerst ein deskriptives Modell, ein Abbild der vermuteten Anforderungen.
Er wird durch den Zyklus von Prüfung und Modifikation zu einem präskriptiven Modell, einer Vorgabe für das Zielsystem. Wir haben also ein exploratives Modell vor uns.

## Slide 37: Spezielle Prototypen / verwandte Begriff
Nach der Art, wie die Prototypen im Entwicklungsprozess eingesetzt werden:
  Demonstrationsprototyp zeigt die prinzipiellen Einsatzmöglichkeiten, die mögliche Handhabung des künftigen Systems. „Wegwerfprodukte“; fachliche Detailtreue und Software-Qualität spielen keine Rolle.
  Funktionale Prototypen modellieren in der Regel Ausschnitte der Bedienoberfläche und Teile der Funktionalität. Unterstützen die Anforderungsanalyse.
  Labormuster modelliert einen technischen Aspekt des Zielsystems (Architektur oder Funktionalität).
  Ein Pilotsystem taugt bzgl. Funktionalität und Qualität für einen vorübergehenden echten Einsatz. Wird schrittweise ausgebaut.

## Slide 38: Taxonomie von Floyd
Floyd (1984) klassifiziert Prototyping nach dem Ziel.
Exploratives Prototyping
  Ziel: Analyse unterstützen und ergänzen (Demonstrationsprototypen, funktionale Prototypen).
Experimentelles Prototyping
  Ziel: technische Umsetzung eines Entwicklungsziels (funktionale Prototypen, Labormuster).
Evolutionäres Prototyping
  Eigentlich kein Prototyping, sondern ein spezielles Verständnis des Entwicklungsprozesses.
Es sollte klar sein, dass sich die genannten Kategorien überlappen, dass es also keine scharfe Abgrenzung zwischen ihnen gibt.

## Slide 39: 9.5 Nichtlineare Vorgehensmodelle

## Slide 40: Vergleich
Zwischen den beiden Extremen (Rapid Prototyping und Treppen-modell) gibt es beim Zweck keine Überlappung!
Trotzdem wird dasselbe Wort „Prototyping“ verwendet.
Prototyping bedeutet nicht planloses Vorgehen!

## Slide 41: Rapid Prototyping
Entwicklung von Software-Attrappen, die dazu dienen, Anforderungen zu klären.
Zwei populäre Missverständnisse:
  Ein Prototyp ersetzt nicht die Spezifikation.
  Er darf nicht in beliebig schlechter Qualität realisiert sein.
Der Prototyp ist Teil der Anforderungsspezifikation, er wird nicht Teil des Produkts.
  In der Praxis wird diese Regel sehr oft außer Kraft gesetzt.
  Die Entwickler werden von ignoranten Vorgesetzten praktisch gezwungen, den Prototyp zum Produkt auszubauen.

## Slide 42: Evolutionäre Entwicklung
Evolution in der Biologie: Charles Robert Darwin (1809 bis 1882)
Wenn im SE von Evolution die Rede ist, meint man nicht die Evolution einer Art, sondern die eines Individuums.
Zyklen aus Erprobung und Verbesserung verändern das Produkt, bis es sich als brauchbar erweist.
Das Resultat zeigt typisch die gewünschte Funktionalität, ist aber strukturell in schlechtem Zustand.
  Brooks: Plan to throw one away; you have to do it anyway!
Evolutionäre Software-Entwicklung — Vorgehensweise, die eine Evolution der Software unter dem Einfluss ihrer praktischen Erprobung einschließt. Neue und veränderte Anforderungen werden dadurch berücksichtigt, dass die Software in sequentiellen Evolutionsstufen entwickelt wird. Züllighoven (2005)

## Slide 43: Iterative Software-Entwicklung - 1
Bei iterativer Entwicklung wird ein großes Projekt in eine Folge kleiner Projekte gegliedert.
In das Endprodukt gehen also alle Erfahrungen aus dem ersten Durchgang ein und auch neuere Entwicklungen (Markt, Technik).
Iterative Software-Entwicklung — Software wird in mehreren geplanten und kontrolliert durchgeführten Iterationsschritten entwickelt. Ziel dabei ist, dass in jedem Iterationsschritt – beginnend bei der zweiten Iteration – das vorhandene System auf der Basis der im Einsatz erkannten Mängel korrigiert und verbessert wird. Bei jedem Iterationsschritt werden die charakteristischen Tätigkeiten Analysieren, Entwerfen, Codieren und Testen durchgeführt.
Ludewig, Lichter (2010)

## Slide 44: Iterative Software-Entwicklung - 2
Vom Wortsinn her (iteratio: Wiederholung) wäre es logisch, bei zwei Durchgängen vom ersten Durchgang, gefolgt von einer Iteration, zu reden. Es ist heute allgemein üblich, in diesem Falle einfach von zwei Iterationen zu sprechen.
In jeder Iteration werden die Tätigkeiten Analysieren, Entwerfen, Codieren und Testen ausgeführt, und das resultierende System wird erprobt.
We get things wrong before we get them right.
We make things badly before we make them well.
Cockburn (1993)

## Slide 45: Wie viele Iterationen werden benötigt?
Keine allgemeine Antwort!
Das Vorgehen muss allen Beteiligten klar sein und in den Verträgen usw. berücksichtig sein.
Große studentische Projekte (Aufwand: einige PJ) sind erfolgreicher, wenn sie in mindestens zwei Schritte gegliedert sind:
  In etwa 60 % der Zeit, wird ein System mit beschränkter Funktionalität realisiert.
  Der zweite Durchgang wird erst im Detail geplant, wenn sich herausgestellt hat, wie lange der erste Durchgang wirklich gebraucht hat und was der Kunde zum Zwischenresultat sagt.
Die Teilergebnisse, werden bei der iterativen Entwicklung immer wieder bearbeitet. Erfordert Organisation und Werkzeugunterstützung (Konfigurationsverwaltung!).

## Slide 46: Inkrementelle Software-Entwicklung
Das zu entwickelnde System wird nicht in einem Zug konstruiert, sondern in einer Reihe von aufeinander aufbauenden Ausbaustufen.
Jede Ausbaustufe wird in einem eigenen Projekt erstellt, in der Regel auch ausgeliefert und eingesetzt.
Das System wird schrittweise realisiert, wobei es typisch keinen definierten Endzustand gibt.
Inkrementelle Software-Entwicklung — Das zu entwickelnde System bleibt in seinem Gesamtumfang offen; es wird in Ausbaustufen realisiert. Die erste Stufe ist das Kernsystem. Jede Ausbaustufe erweitert das vorhandene System und wird in einem eigenen Projekt erstellt. Mit der Bereitstellung einer Erweiterung ist in aller Regel auch (wie bei der iterativen Entwicklung) eine Verbesserung der alten Komponenten verbunden.
Ludewig, Lichter (2010)

## Slide 47: Iterativ und inkrementell
Die Begriffe „iterativ“ und „inkrementell“ werden oft verwechselt oder als Synonyme verwendet:
Zu Beginn einer inkrementellen Entwicklung muss sichergestellt sein, dass in der ersten Ausbaustufe, dem Kernsystem, ein zentraler, funktional nutzbringend einsetzbarer Ausschnitt des gesamten Systems realisiert ist.
Nachdem das Kernsystem realisiert ist, kann das System im Anwendungsbereich eingesetzt werden.
incremental development — A software development technique in which requirements definition, design, implementation, and testing occur in an overlapping, iterative (rather than sequential) manner, resulting in incremental completion of the overall software product.
IEEE Std 610.12 (1990)

## Slide 48: Vorgehensweise
Die inkrementelle Vorgehensweise hat folgenden Vorteile:
  Frühe Rückkopplung der Erfahrungen
  Kurze Entwicklungszeiten für die Inkremente

## Slide 49: Das Treppenmodell
Ähnlich der inkrementellen Entwicklung, aber überlappende Bearbeitung der Systemteile.
Entwickler können nach dem Eimerketten-Prinzip arbeiten:
  Nachdem die Planer und Architekten ein Teilprodukt an die Implementierer übergeben haben, wenden sie sich der nächsten Ausbaustufe zu.

## Slide 50: Definition
Das Treppenmodell ist damit geeignet, den Widerspruch zwischen kurzfristiger Lieferung (Time-to-Market) und Komplexität des Produkts zu entschärfen.
Das Wichtigste wird rasch bereitgestellt, das Übrige folgt schrittweise nach.
Software-Entwicklung nach dem Treppenmodell — Das zu entwickelnde System wird in definierten Ausbaustufen realisiert und ausgeliefert. Die erste Stufe ist das Kernsystem. Jede weitere Ausbaustufe erweitert das vorhandene System um Leistungen und Merkmale, die überwiegend bereits zu Beginn des Gesamtprojekts geplant worden sind.
Ludewig, Lichter (2010)

## Slide 51: 9.6 Das Spiralmodell

## Slide 52: Idee
Auf die Diskussionen über das Wasserfallmodell reagierte Boehm einige Jahre später mit einem neuen Vorschlag, dem Spiral Model.
Es ist kein konkretes, sondern ein generisches Vorgehensmodell, das eine Anleitung zur konkreten Ausprägung eines Vorgehensmodells liefert.
Fundamental für das Spiralmodell ist der Begriff des Risikos.
  Ein Vorgehensmodell sollte sicherstellen, dass Risiken erkannt und möglichst früh im Projekt bekämpft werden.
Boehm schränkt die Art der Risiken nicht ein, es können also auch Risiken außerhalb des Entwicklungsprozesses berücksichtigt werden.
  Ein wichtiger Mitarbeiter verlässt die Firma.
  Am Markt gibt für das entwickelte Produkt keine Nachfrage.

## Slide 53: Prinzipielles Vorgehen
Wiederhole den folgenden Zyklus bis zum erfolgreichen Abschluss oder bis zum Scheitern des Projekts:
  Suche alle Risiken, von denen das Projekt bedroht ist.
    Wenn es keine Risiken mehr gibt, ist es erfolgreich abgeschlossen.
  Bewerte die erkannten Risiken, um das größte Risiko zu identifizieren.
  Suche einen Weg, um das größte Risiko zu beseitigen, und gehe diesen Weg.
    Wenn sich das größte Risiko nicht beseitigen lässt, ist das Projekt gescheitert.

## Slide 54: Vorteile
Falls das Problem unlösbar ist, stellt sich dies in der Regel rasch heraus.
  Denn sehr wahrscheinlich scheitert die Lösung am größten Risiko.
  Beispiel: Eine Entwicklung ist durch extreme Speicherknappheit gekennzeichnet. Bei Anwendung des Spiralmodells wird dieses Risiko, wenn es als das größte identifiziert worden ist, als erstes bekämpft.
Ist das größte Risiko entschärft, so kommt das Projekt bald in ruhiges Fahrwasser.
  Denn die Beteiligten wissen, dass nur noch kleinere Risiken folgen.

## Slide 55: Schema

## Slide 56: Interpretation des Spiralmodells
Der durch die Schritte 1 bis 3 beschriebene Zyklus ist in der Grafik durch einen Umlauf in der Schnecke dargestellt.
  Das Projekt beginnt im Zentrum.
  Die Aufteilung in den Quadranten mit den Nummern 1 und 4 tragen nicht viel zur Aussage bei.
  Wesentlich sind die Quadranten 2 und 3.
Die Planung erstreckt sich aber nur jeweils über einen Zyklus.
  Dass ein Projekt nach dem Spiralmodell nicht vollständig geplant werden kann, ist gerade eines der Probleme.

## Slide 57: Anwendung und Praxis
Bei einem Routine-Projekt sind die Risiken der Reihe nach ein Scheitern der Spezifikation, des Architekturentwurfs, der Implementierung, der Integration und der Inbetriebnahme.
  Wir haben das Wasserfallmodell vor uns.
Sind die Risiken anders gelagert, so entstehen andere Modelle,
  z.B. die iterative oder die evolutionäre Entwicklung oder auch ganz neue Modelle.
In der Praxis wird weit öfter vom Spiralmodell gesprochen, als es wirklich angewendet wird.
  Die strenge Anwendung wäre nur selten möglich, denn sie setzt große Flexibilität beim Hersteller und beim Klienten voraus.
Aber die Grundidee, sich an den Risiken zu orientieren, sollte jeder im Kopf haben, der ein Projekt plant und durchführt.